智能化工控中基于虚拟化的混合系统部署及联动实现

项目揭榜申请书

申报团队：智控虚拟化混合部署攻关组（个人申报）

申报日期：2026 年 7 月 5 日

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 姜坤 |
| 职称/身份 | 系统软件与嵌入式开发工程师 |
| 专业方向 | 操作系统内核、虚拟化、嵌入式系统、Web 通信与 AI 工具链 |
| 研究/工程经验 | 10 年以上嵌入式与系统软件开发经验，覆盖 Web 通信协议、ESP32 MCU 固件、瑞芯微 SoC 开发板 OS 移植，以及 StarryOS/AxVisor 实验开发；具备 tgoskits 生态联调与 cargo xtask 测试经验 |

1.2 核心团队

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 相关技术经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/Hypervisor实时化 | 姜坤 | AxVisor vCPU调度、中断/定时器优化、测量框架 | GIC虚拟化、Rust no_std内核 |
| 网络与跨客户机通信 | 姜坤 | virtio-net、虚拟交换、icpc协议 | Web通信、TCP/UDP、lwIP |
| RTOS与控制回路 | 姜坤 | RT-Thread控制任务、PWM、被控对象仿真 | ESP32实时控制、瑞芯微GPIO/PWM |
| AI推理与闭环测评 | 姜坤 | ONNX部署、延迟埋点、效果对比 | code2prompt贡献、轻量模型推理 |
| 工程化与文档 | 姜坤 | test-suit、复现文档、演示视频 | tgoskits CI/QEMU矩阵 |

1.3 代表性项目经历

1. tgoskits/AxVisor混合虚拟化实验（2024–2026）：复现QEMU aarch64双客户机，熟悉axvm/arm_vcpu/arm_vgic等模块。

2. StarryOS开发与验证：rootfs构建、QEMU启动、用户态联调，预留StarryOS替代Linux加分路径。

3. 瑞芯微SoC开发板系统开发：香橙派5 Plus、ROC-RK3568-PC Linux/驱动Bring-up，支撑实板演示。

4. ESP32嵌入式与Web通信：传感器采集、PWM控制、Wi-Fi联网及REST/WebSocket/MQTT通信，积累超时重传与心跳保活经验。

5. code2prompt开源贡献：向GitHub超7k Star Rust AI工具项目提交PR并合并至main分支，具备Rust开源协作能力。

二、榜单需求理解

工业控制需在同一硬件承载硬实时控制、AI推理与通用管理三类负载。传统多板或单Linux+PREEMPT_RT方案在成本、实时上限与故障隔离方面存在瓶颈。榜单要求基于AxVisor完成：①实时性改造与量化验证（30分）；②跨客户机IP通信与应用层协议（25分）；③AI推理与控制联动闭环（25分）；④工程完整性与创新（20分）。

核心难点：Hypervisor引入的调度/中断/定时器不确定性；跨客户机标准IP通信与可靠性；AI慢环与实时快环的可度量闭环。

三、自身申报优势

全栈覆盖榜单三条技术线：Hypervisor内核、跨客户机IP通信、RTOS控制与AI推理均可独立完成闭环。

tgoskits生态深度参与：已复现AxVisor双客户机，熟悉test-suit与Apache 2.0合入流程。

嵌入式+通信+OS复合背景：ESP32/Web通信经验迁移至icpc协议；瑞芯微实板支撑加分演示。

Rust开源协作：code2prompt主分支合入经历，技术栈与项目一致。

软硬件条件齐备：QEMU 10.2.1与CI对齐；香橙派5 Plus/RK3568实板；ESP32原型验证。

四、攻关实施方案

总体思路："分域部署、能力下沉、通道标准化、闭环可度量"。Linux/StarryOS(AI域,2vCPU)+RT-Thread(实时域,1vCPU独占)，AxVisor提供优先级抢占、pCPU独占、vGIC快速注入/直通、内置virtio-net虚拟交换；跨客户机走IP+icpc协议；AI推理经CTRL_CMD下发、STATE_REPORT回传形成闭环。

4.1 任务一：AxVisor实时性（30分）

vCPU静态优先级+抢占；RTOS vCPU pin独占pCPU；vGIC注入优化/中断直通；arch timer直访；锁与后台任务隔离。验证：改造前后×空载/stress×AxVisor/裸机RTOS，≥30分钟采样，test-suit自动化。

4.2 任务二：跨客户机IP通信（25分）

双virtio-net+Hypervisor内二层交换；静态IP 10.0.9.0/24；icpc协议含ver/type/seq/timestamp/crc32，支持CTRL_CMD/STATE_REPORT/ERROR_NOTIFY；UDP+ACK/重传/心跳；故障注入与icpc-bench自动化。

4.3 任务三：AI与控制联动（25分）

RTOS 1ms PID控制+虚拟被控对象；Linux ONNX Runtime轻量MLP推理；端到端RTT/2延迟测量；固定参数vs AI动态调参对比稳定时间、RMSE、扰动恢复时间。

4.4 创新亮点与风险应对

创新：Rust Hypervisor实时化范式、内生虚拟交换、测量先行验证体系、全国产开源栈、icpc三端复用协议。风险：抢占改造→pCPU独占保底；GIC差异→QEMU先通+回退快速注入；工期→里程碑+最小可交付版本。

五、实施计划与阶段成果

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：基线复现 | T0~+2周 | 双客户机复现、测量框架、改造前基线 | 基线报告、脚本入库 |
| 阶段二：实时化改造 | +2~+7周 | 独占/抢占/中断/定时器/锁治理 | 对比数据、PR批次1 |
| 阶段三：通信通道 | +5~+10周 | virtio-net交换、icpc、可靠性测试 | 双向通信、PR批次2 |
| 阶段四：AI联动 | +9~+13周 | ONNX部署、闭环、效果对比 | 演示闭环、PR批次3 |
| 阶段五：固化交付 | +13~+16周 | 长稳测试、加分项、文档视频 | 全部材料齐备、PR合入dev |

量化指标：M1抖动降低≥50%；M4≥2vCPU Linux；M5双向TCP/UDP；M6三类消息；M7故障注入恢复；M8 ONNX推理；M9端到端延迟可测；M10≥2项控制对比；M11 PR合入dev一键复现。

六、承诺声明

本人承诺申报材料真实有效。若成功揭榜，将严格按照榜单要求按期完成攻关任务，遵守项目管理规定。全部成果源码以Apache 2.0贡献至rcore-os/tgoskits dev分支。

申请人签字：_____姜坤________

日期：2026 年 __7_ 月 __5__ 日